ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΕΤΟΥΣ  2013

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μελέτες

Εκπονήθηκαν μελέτες πρασίνου για τα έργα:

- Κυκλικός κόμβος του κήπου του καλού

- Ανάπλαση των κόμβων

Κανάρη – Απόλλωνος – Αναξιμένους – Αναξιμάνδρου – Διστόμου

Παπάφη – Γυμν. Μικρού – Γυμν. Μυστακίδου

Ανάπλαση της οδού Στρ. Γενναδίου από την οδό Παπάφη έως την οδό Αλ. Παπαναστασίου»

- Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια

Ολοκληρώθηκε η προμελέτη για τον άξονα της Αγ.Σοφίας

Εργολαβία

# ΕΡΓΟ :  ΄΄ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΄΄  (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)

# Η σύμβαση του προαναφερόμενου έργου, υπογράφηκε στις 13-12-2012 και οι εργασίες περαιώθηκαν τέλος Μαΐου του έτους 2013. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανήλθε στο ποσό των 460.000,00€, μαζί με τον ΦΠΑ και  την πρόβλεψη αναθεώρησης, δηλαδή όσο και η σύμβαση. Η χρηματοδότηση έγινε από τη Σ.Α.Τ.Α.

# Tο παραπάνω έργο  περιλαμβάνονταν  στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας, και η υλοποίησή του εκτός από την ασφάλεια-διευκόλυνση της διέλευσης των πεζών από τα συγκεκριμένα σημεία συνέβαλε και στην αισθητική αναβάθμιση των υπό διαμόρφωση περιοχών στην Θεσσαλονίκη.

Επρόκειτο για εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων παρακάτω πάρκων :

1) ΠΑΡΚΟ ΙΒΑΝΩΦ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΑ, ΓΗΣ, ΝΕΡΟΥ

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ 32, ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΜΝΩΝ 900, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ 2.554)

2) ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ 82, ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΜΝΩΝ 1.276, ΑΡ. ΦΥΤΩΝ 2.016)

3) ΠΑΡΚΑΚΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

4) ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ 17, ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΜΝΩΝ 616)

Eπιβλέψεις  έργων

- Ανάπλαση πλ.Καούδη στην Ε Δημ. Κοινότητα

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Τούμπας

Αυτεπιστασία

Από τα συνεργεία Δομικών κατασκευών και Ανακατασκευών, του τμήματος, κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα:

- Διαμόρφωση πάρκου Βιοποικιλότητας (στο πεδίον του Άρεως) 8στρ - 5στρ

- Διαμόρφωση στον πεζόδρομο της Αγ.Σοφίας 450τ.μ- 450τ.μ

- Αναμόρφωση πρασίνου πάρκου αγ.Θεράποντα 2.500τ.μ.-1500τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου πάρκου αγ.Φανουρίου 450τ.μ-300τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου πάρκου Γυμναστηρίου στη Τριανδρία 3500τ.μ.-1500τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου στην πλατεία Τερψιθέας 250τ.μ.-150τ.μ.

- Παρεμβάσεις συντήρησης σε πάρκα και νησίδες στη 4η δημ. Κοινότητα

- Απομάκρυνση χριστουγεννιάτικων δένδρων  από όλες τις δημ.κοινότητες

- Κατασκευή σκυλόπαρκου 4μ2 στην οδό Πόντου (Τούμπα)

- Κατασκευή σκυλόπαρκου 4μ2 δίπλα στο Βασλικό θέατρο

- Κατασκευή σκυλόπαρκου 4μ2 στο πάρκο Ανθοκομικής

- Κατασκευή σκυλόπαρκου 4μ2 στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας

- Βάψιμο κτιρίων στον ζωολικό κήπο

- Βάψιμο εργοταξίου συντήρησης στην οδό Φιλίππου 28

- Βάψιμο εργοταξίου συντήρησης στην πλατεία Άθωνος

- Τοποθέτηση 10 μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο ΣΜΑ

- Ανακατασκευή περίφραξης της φάρμας στον ζωολογικό κήπο

- (αντικατάσταση ξύλινων πασάλων με μεταλλικούς)

- Κατασκευή διαδρόμου  στο πάρκο έναντι Δημαρχείου

- με πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40

- Κατασκευή ξύλινης περίφραξης στον αμπελώνα

- Συντήρηση κατασκευών ζωολογικού κήπου

- Καθαρισμός αντιπυρικής ζώνης στον ζωολογικό κήπο

- Τοποθέτηση 3 ιστών για σημαίες στην εκκλησία του Κυρίλλου & Μεθοδίου

- Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στην οδό Ολύμπου

- Επισκευή νησίδας Καραμανλή στο ύψος του Ιπποκρατείου

- Κατασκευή  ξύλινων ζαρντινιέρων από παλέτες

- Βάψιμο όλων των τοιχίων στο πάρκο έναντι εκκλησίας Αγ.Δημητρίου

- Άνοιγμα οπών σε 4 κατασκευασμένες ζαρντινιέρες από μπετόν στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας

- Μετατροπή 4 δεξαμενών νερού σε ζαρντινιέρες, πλήρωση με χώμα και φύτευση, στο Κέντρο Πολιτισμού Τούμπας 60τ.μ.-60τ.μ.

- Διαμόρφωση πρασίνου στα παρτέρια στη συμβολή των οδών Π.Π.Γερμανού - Αλ.Σβώλου 200τ.μ.-200τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου παρτεριών στο πεζόδρομο της οδού Ισαύρων 120τ.μ.-120τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου παρτεριών στο πεζόδρομο της οδού Στ. Γονατά 110τ.μ.-110τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου παρτεριών στο πεζόδρομο της οδού Μητρ. Γρεβενών 120τ.μ.-120τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου στο πάρκο της οδού Γκύζη 125τ.μ.-100τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου νησίδας 26ης Οκτωβρίου 1000τ.μ.-1000τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου νησίδας Εγνατίας από Συντριβάνι μέχρι ΑΧΕΠΑ 230τ.μ.-230τ.μ.

- Απόφραξη και κατασκευή φρεατίων στον Ζωολογικό κήπο.

- Μεταφορά Αμμοδόχου σκύλων στο πάρκο Ανθοκομικής.

- Εργασίες συντήρησης στον αστικό αμπελώνα.

- Αναμόρφωση πρασίνου στο Γεωργίου 660τ.μ.-450τ.μ.

- Απόφραξη σωλήνα αποχέτευσης στον ζωολογικό κήπο και κατασκευή   φρεατίου

- Επισκευή ξύλινου κιγκλιδώματος στο ζωολογικό κήπο.

- Εργασίες συντήρησης συντήρηση  διαδρόμων στο ανατολικό τμήμα του ζωολογικό κήπου.

- Κατασκευή διαδρόμου από οπλισμένο Σκυρόδεμα στον ζωολογικό κήπο.

- Επισκευή ξύλινων παρτεριών στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

- Μεταφορά και αποθήκευση ζωοτροφών στον ζωολογικό κήπο.

- Εργασίες συντήρησης στα παρτέρια στην οδό Λαγκαδά

- διαμόρφωση παρτεριών και φυτεύσεις με αρωματικά φυτά, για εκπαιδευτικό σκοπό στο 93ο Νηπιαγωγείο Μαρτίου – Θάλητος 60τ.μ.-60τ.μ.

- Διαμόρφωση πρασίνου στο Επταπυργίο στα τείχη, έναντι Ι.Μονής Βλατάδων 1100τ.μ.-800τ.μ.

- Διαμόρφωση πρασίνου στα παρτέρια στην οδό  Θεοφίλου 25τ.μ.-25τ.μ.

- Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην παιδική χαρά Βενιζέλου (Άνω πόλη) 60τ.μ.-60τ.μ

- Φύτευση θάμνων παρτεριού στην οδό  Σoφούλη 25τ.μ.-25τ.μ.

- Αναμόρφωση πρασίνου πάρκων στην οδό Κυδωνίων 1500τ.μ.-550τ.μ.

- Διαμόρφωση πρασίνου στα παρτέρια πίσω από το Βασιλικό θέατρο 860τ.μ.-700τ.μ.

- Επισκευή παρτεριών πεζόδρομου Αγ.Σοφίας

- Καθαρισμός κεραμοσκεπών στο ζωολογικό κήπο από πευκοβελόνες

- Υδροδότηση παρτεριών στην συμβολή των οδών Αγ.Τριάδος και Βασ.Όλγας (σκάψιμο, τοποθέτηση σωλήνων, πλακόστρωση)

- Κατασκευή γραμμών άρδευσης στο πάρκο στο Βαφοπούλειο

- Φόρτωση και μεταφορά 2 μεταλλικών καθιστικών από Παπαρηγοπούλου στον Ζωολογικό κήπο

- Κατασκευή 3 πινάκων ανακοινώσεων για τα νέα γραφεία

- Κατασκευή χωρίσματος από πλακάζ στα νέα γραφεία

- Βάψιμο νέων γραφείων

- Βάψιμο 14 τσιμεντένιων ζαρντινιέρων και τοποθέτηση αυτών στις οδούς Κρίσπου και Δέλλιου

- Κατασκευή διαδρόμου σε νηπιαγωγείο στη Μ. Κάλας και Θάλητος με 82 πλάκες πεζοδρομίου

- Κατασκευή φρεατίου έναντι μονής Βλατάδων

- Χάραξη χώρου λαχανόκηπου στο Σέδες

- Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε παρτέρι στην οδό 28 Οκτωβρίου

- Κατασκευή βάσης και τοποθέτηση 1 μεταλλικού καθιστικού στη νέα παραλία στο ύψος της Μπότσαρη

- Κατασκευή γραμμής άρδευσης στην οδό Κυδωνίων με κόψιμο του δρόμου και τσιμεντάρισμα

- Ανακατασκευή τριγωνικού παρτεριού με τοιχίο από οπλ.σκυρόδεμα στην οδό Απόλλωνος 31

- Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικων δένδρων σ΄όλη την πόλη

ΣΎΝΟΛΟ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 21,7 στρ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8,3 στρ