### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   				          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:         /

# ΣΥΜΒΑΣΗ

# ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

Σήμερα την  ..................................…….  2005,  ημέρα  ………….................., στο Δημαρχείο

Θεσσαλονίκης Βενιζέλου 45, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

- Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο εξής αποκαλούμενος «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», και

- Απόστολος Πάνος του Δημητρίου,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός, Κλεομένους 3, 106 75, Αθήνα, ως εκπρόσωπος των συμπραττόντων γραφείων Πάνος Απόστολος, Παπαδάκης Μηνάς, Παπαγεωργίου Άγγελος, και στο εξής αποκαλούμενος ‘’ΑΝΑΔΟΧΟΣ’’,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

ΑΡΘΡΟ 1.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και των ερμηνευτικών εγκυκλίων του.

β.   Το Π.Δ. 696/74 και Π.Δ. 515/89 «Περί αμοιβών μηχανικών και σύνταξη μελετών» όπως ισχύουν σήμερα.

γ.  Αρ. πρωτ. Δ.Μ.Ε.Ο/α/ο/1257/9-8-2005  «Έγκριση κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν3316/2005».

δ. Την υπ' αριθ. 2787/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής  Υπαιθρίου Χώρου στην Αλάνα της Τούμπας σε Ανάδοχο Μελετητή.

ε. Την υπ' αριθ. 4466/2005 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30.01/7412.20 στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2005

στ. Την υπ’ αριθ. 4600/2005 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού

ζ. Την υπ’ αριθ. _____________Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης.

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον    δεύτερο   των συμβαλλομένων  την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής Υπαιθρίου Χώρου στην Αλάνα της Τούμπας μετά των αντιστοίχων τευχών Δημοπράτησης.

ΑΡΘΡΟ 2.      Ισχύουσες διατάξεις, Προδιαγραφές και Στοιχεία της Μελέτης

2.1 Η εκπόνηση της Μελέτης θα διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης :

α.  Την παρούσα Σύμβαση

β.  Τον Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

γ.  Το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα, με τις τροποποιήσεις του Ν. 2229/94 και του Ν. 3316/05 σε ό,τι αφορά τις Μελέτες.

ε. το Π.Δ. 696/78, το Π.Δ 515/89 και την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

2.2 Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη σχετική με εκπόνηση παρομοίων μελετών, η οποία ισχύει στη χώρα μας και δεν έχει αναφερθεί στην παραπάνω παράγρ. 2.1., καθώς και κάθε τροποποίηση νόμου, δ/τος κλπ. που θα εκδοθεί κατά το διάστημα σύνταξης της μελέτης και θα αφορά το αντικείμενο της μελέτης και το χώρο.

2.3 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση της Μελέτης σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και προδιαγραφές. Όπου αυτοί είναι ανεπαρκείς ή δεν υπάρχουν, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι διεθνώς αποδεκτοί άλλων χωρών, μετά από συνεννόηση με τον Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3.  Ορισμός αρμοδιοτήτων φορέων και οργάνων για την εφαρμογή της Σύμβασης - Όροι και ορισμοί

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Δήμος Θεσσαλονίκης.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων

Επιβλέποντες Μηχανικοί : Ο Αρχιτέκτων Μηχανικός της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Τζιάτζιος Θωμάς όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 2787/2005 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρμόδιο Συμβούλιο : Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ανάδοχος :    Τα συμπράττοντα γραφεία: Πάνος Απόστολος, Παπαδάκης Μηνάς, Παπαγεωργίου Άγγελος

Σύμβαση : Το παρόν Συμφωνητικό

Διάρκεια : Το   χρονικό   διάστημα   από  την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την    οριστική παραλαβή της Μελέτης.

Συμβατική αμοιβή : Η ορισθείσα αμοιβή της Μελέτης.

### ΑΡΘΡΟ 4.  Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο το οποίο ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση, είναι αυτό που περιγράφεται παρακάτω :

  - α. Η ανάθεση από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στον ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕΛΕΤΗΤH της εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής υπαιθρίου χώρου στην Αλάνα της Τούμπας μετά των αντιστοίχων τευχών δημοπράτησης.

β. Η αποδοχή της ανάληψης εκπόνησης από   τον   ΑΝΑΔΟΧΟ της   παραπάνω Ανάθεσης, με τους όρους και τις συμφωνίες της  παρούσας Σύμβασης,  καθώς  και  τη σχετική με τις Μελέτες Δημοσίων Έργων Νομοθεσία.

γ. Ο καθορισμός των όρων και των υποχρεώσεων των  συμβαλλομένων   μερών για την εκπόνηση της παραπάνω Μελέτης.

4.2 Η έγκριση της Μελέτης από κάθε άλλη αρμόδια Υπηρεσία, συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να διορθώσει τις μελέτες σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις των αρμοδίων για την έγκριση φορέων.

ΑΡΘΡΟ 5.  Στάδια Μελέτης - Προθεσμίες - Παρατάσεις - Εγκρίσεις - Υποβολή και παραλαβή Μελέτης

5.1. Η Μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση και η προθεσμία εκπόνησης της ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. Στο διάστημα αυτό, ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τους ορισμένους από την Υπηρεσία επιβλέποντες της Μελέτης, ώστε να είναι δυνατόν να γίνονται εγκαίρως οι τυχόν παρατηρήσεις. Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραδοθούν εντός  δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών μετά την έγκριση της μελέτης

5.2. Η έναρξη της Μελέτης γίνεται αυτομάτως από την υπογραφή της Σύμβασης.

5.3. Τυχόν διορθώσεις της Μελέτης μετά τον έλεγχο της, που θα ζητηθούν από την Επίβλεψη, θα πρέπει να γίνουν από τον  ΑΝΑΔΟΧΟ σε εύλογη προθεσμία.

5.4.  Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της Μελέτης δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 27 του Ν.3316/05..

5.5.   Η τελική παραλαβή της Μελέτης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 37 του Ν.3316/05 και το αργότερο εντός (3) τριών μηνών από την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση

5.6.  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να απαντά εγγράφως μέσα σε 5  ημέρες  στα σχετικά   με   την εκπόνηση   της   Μελέτης     ερωτήματα    του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ       και   να  παρέχει    τις απαραίτητες οδηγίες ή  διευκρινήσεις.  Εάν  περάσει άπρακτη  η   προθεσμία αυτή,  ο   ΑΝΑΔΟΧΟΣ   μπορεί   να   θεωρήσει  ότι   οι   υποδείξεις  ή    οι  προτάσεις  του  έγιναν  σιωπηρά αποδεκτές από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 6.      Επίβλεψη εργασιών εκπόνησης της Μελέτης

Η   επίβλεψη   των   εργασιών εκπόνησης της Μελέτης, για την πιστή τήρηση των όρων  της Σύμβασης θα ασκηθεί από διπλωματούχο Μηχανικό A.E.I, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 2787/05 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τον κ. Τζιάτζιο Θωμά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΑΡΘΡΟ 7.     Έλεγχος της Μελέτης

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της Μελέτης, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπονήσεως της, όσο και μετά την αποπεράτωση της, σύμφωνα με τις διαδικασίες και προθεσμίες που ορίζονται από τη Σύμβαση και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3316/05.

### ΑΡΘΡΟ 8.      Αμοιβή της Μελέτης και τρόπος καταβολής της

8.1  Η   προεκτιμώμενη  αμοιβή   όπως προσδιορίζεται   με την Δ.Μ.Ε.Ο./α/ο/1257/9-8-2005 «Έγκριση κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν3316/2005», αναλύεται δε  ως εξής:

| ΜΕΛΕΤΗ | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ | ΦΠΑ 19% | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ (μελέτη εφαρμογής:40%) | 12.500,00 | 2.375,00 | 14.875,00 |
| Τεύχη Δημοπράτησης | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |

8.2  Η συνολική αμοιβή της Μελέτης και των αντιστοίχων Τευχών Δημοπράτησης με βάση την προσφορά του ΜΕΛΕΤΗΤΗ ανέρχεται στο  ποσό   των  15.000 €  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%, ο οποίος βαρύνει τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ)  και   θα καταβληθεί  ως εξής:
με την παράδοση της Μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής θα καταβληθεί το 70% της αμοιβής που αντιστοιχεί στην Μελέτη, δηλαδή 70%*12.500= 8.750€, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ, του άρθρου 30, του Ν.3316/2005.
Με την τελική παραλαβή της Μελέτης και των αντιστοίχων Τευχών Δημοπράτησης θα καταβληθεί το υπόλοιπο της αμοιβής σύμφωνα με την παράγραφο 2ζ, του άρθρου 30, του Ν.3316/2005.

8.3 Πριν   από  την   καταβολή   της αμοιβής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να υποβάλει  όλα τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις  δικαιολογητικά (τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,   φορολογική     ενημερότητα,  αποδεικτικά   πληρωμής   κρατήσεων    υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και προκαταβολή φόρου κ.λ.π.).

8.4  Η παραπάνω αμοιβή του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ   για την πλήρη σύνταξη της Μελέτης εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει   όλα τα έξοδα   και  τις δαπάνες του και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3316/05.

8.5   Η  αμοιβή  των   ΑΝΑΔΟΧΩΝ   θα   βαρύνει   τον   ΚΑ 30.01/7412.20 με τίτλο  « Σύνταξη μελετών τροποποίησης και ολοκλήρωσης εργασιών Αλάνας Τούμπας’’, όπως  αναγράφεται στο σκέλος   εξόδων   του Προϋπολογισμού  του    Δήμου  Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2006.

ΑΡΘΡΟ 9.     Παραλείψεις ή ελαττώματα της Μελέτης

9.1   Για τις παραλείψεις ή τα ελαττώματα της Μελέτης κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της, αλλά και για όσα θα διαπιστωθούν μετά την οριστική παραλαβή της, ισχύουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 31, παράγραφος 4, του Ν.3316/05.

### ΑΡΘΡΟ 10. 	Εγγυήσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ

10.1 Ο  Ανάδοχος  προσκόμισε   σήμερα   σύμφωνα  με   το   αρθ.24 του Ν.3316/05   την  υπ΄αρ. ________________ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπέρ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για ποσό  750,00  Ευρώ,    δηλ. 5%   της   συνολικής αμοιβής της   Μελέτης  (15.000Χ5%=750  Ευρώ).

10.2 Η    Εγγυητική   Επιστολή καλής   εκτέλεσης  αφορά την εκπλήρωση   των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του  Εργοδότη και επιστρέφεται  μετά  την  τελική παραλαβή της Μελέτης. Σε   περίπτωση  αθέτησης   των συμβατικών όρων, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη.

### ΑΡΘΡΟ 11.     Υποκατάσταση Αναδόχου

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης της μελέτης, εκτός από τις περιπτώσεις που αναλύονται στο άρθρο 26 του Ν.3316/05.

ΑΡΘΡΟ 12.    Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή Μελετών

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, προκύψει ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 29 του Ν. 3316/05.

ΑΡΘΡΟ 13.     Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση

Σε περίπτωση υπερβάσεως της συμβατικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιβάλλονται,  σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3316/22-2-05 και με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

### ΑΡΘΡΟ 14.     Διάλυση σύμβασης

14.1  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει δικαίωμα να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 36 του Ν.3316/05.

### ΑΡΘΡΟ 15.     Υπερημερίες και υποχρεώσεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ - Λύση της Σύμβασης

15.1  Σε περίπτωση υπερημερίας του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων του, προκύπτει υπέρ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δικαίωμα αποζημιώσεως μόνο για τις θετικές ζημίες του και για τον χρόνο από την έγγραφης ως προς αυτό οχλήσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΗ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.3316/05.

15.2   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της Σύμβασης για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 34, παράγραφος 2, του Ν.3316/05.

15.3 Το παραπάνω τμήμα της Μελέτης που διακόπηκε ανήκει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε περίπτωση, ενώ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κανένα δικαίωμα δεν έχει σ' αυτό, πλην της αναφερόμενης στο άρθρο 16 παρ. 2 της ΥΑΕ 27960/1665/70 του ΥΔΕ, όπως ισχύει τροποποιημένη, πατρότητας.

ΑΡΘΡΟ 16.     Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

16.1   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εκπονήσει τη Μελέτη κατά οικονομοτεχνικώς  άρτιο τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τους όρους της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 1 του Ν.3316/05..

16.2   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει κατά την εκπόνηση της Μελέτης τα χορηγούμενα από τον Εργοδότη στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή. Εάν τα στοιχεία είναι ανεπαρκή ή παρουσιάζουν ανακρίβειες, που από τη φύση τους είναι δυνατόν να διαπιστωθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και που ενδεχομένως επηρεάζουν την αρτιότητα της Μελέτης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως γι' αυτό τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, άλλως ευθύνεται για τις τυχόν επιζήμιες συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του Ν.3316/05.

16.3  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην επανόρθωση κάθε ελαττώματος ή παραλείψεως της Μελέτης, τόσο κατά   τη διάρκεια της εκπόνησης της, όσο και μετά την αποπεράτωση και έγκριση της, σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 4 του Ν.3316/05.

Σε περίπτωση αρνήσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  μπορεί να  προβεί   στην επανόρθωση των πιο πάνω ελαττωμάτων ή παραλείψεων σε βάρος του.

Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή της λύσης της με οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 1 του Ν.3316/05.

16.4  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκομίζει τα αναγκαία στοιχεία στην έδρα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, όσες φορές του ζητηθεί να δίδει διευκρινήσεις και να επιφέρει ενδεχόμενες διορθώσεις που θα του ζητηθούν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά την πρόοδο της Μελέτης.

16.5   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και τις προϋποθέσεις και παραδοχές της Μελέτης, ώστε αυτή να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη με τις επιθυμητές οικονομικές, επιστημονικές και τεχνικές συνθήκες και με τις απαιτήσεις για τη σωστή εφαρμογή της.

16.6 Όλα τα σχέδια, τεύχη πίνακες και λοιπά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και τα τεύχη  δημοπράτησης, θα παραδοθούν στον εργοδότη αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή , για να είναι δυνατή η ανάγνωση, επεξεργασία και αναπαραγωγή τους από την Υπηρεσία μέσα από τα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα και τα ανάλογα εκτυπωτικά συστήματα που διαθέτει η Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων. Επίσης, τα τελικά σχέδια όλων των μελετών θα υποβληθούν σε τρεις (3) σειρές απλών φωτοτυπιών και σε ηλεκτρονική μορφή όπως παρακάτω:

- Σχέδια, σε μορφή   .dwg (έκδοση 2000-02)

-Τεύχη, σε μορφή συμβατή με το λογισμικό “ECM ” (Προκοστολόγηση) και εναλλακτικά ή    συμπληρωματικά σε αρχεία μορφής  .doc, .xls.

16.7	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την αλλαγή της έδρας του.

ΑΡΘΡΟ 17.     Κυριότητα της Μελέτης

17.1    Η Μελέτη που θα συνταχθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ   έναντι   της   αμοιβής   που   του καταβάλλεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ    περιέρχεται    στην   αποκλειστική   κυριότητα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, που δικαιούται να κάνει χρήση αυτής σε   οποιονδήποτε   χρόνο ή έκταση θα επιθυμούσε αυτός, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει κανένα  δικαίωμα  επ' αυτής πλην της  αναφερόμενης στο άρθρο 16 παρ. 2 της ΥΑΣ 27960/1665/70  του ΥΔΕ,   όπως   ισχύει τροποποιημένη, πατρότητας.

ΑΡΘΡΟ 18.     Διαφωνίες

Οι διαφωνίες που τυχόν θα παρουσιασθούν σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.3316/05, περί «Διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών».

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, έλαβε δε ένα αντίγραφο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και τρία ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	                                                    Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ				      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΟΣ