# ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

### Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.  ΕΡΓΟ: 	         «Αλλαγή διαρρύθμισης των χώρων υγιεινής του δευτέρου ορόφου της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης »

2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:     Εθνικής Αμύνης ,Θεσσαλονίκη

3.  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Δήμος Θεσσαλονίκης

### 4.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: Βενιζέλου 45

### 5.  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων

### 6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Εγκατάσταση εργοταξίου

Θα καθαιρεθούν οι εσωτερικές  τοιχοποιίες, η ψευδοροφή και τα δάπεδα. Θα διαμορφωθεί το άνοιγμα στον χώρο που βρίσκεται απέναντι στον χώρο των WC.

Θα κατασκευαστούν οι εσωτερικές τοιχοποιίες των χώρων υγιεινής.

Θα γίνει η προετοιμασία των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και η τοποθέτηση των σωληνώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Θα τοποθετηθούν  λαμπάδες και ψευτόκασες και θα επιχριστούν οι τοιχοποιίες.

Θα κατασκευαστούν οι ψευδοροφές και το τμήμα τοίχου γυψοσανίδας στην είσοδο των χώρων των WC.

Θα γίνει η επένδυση με τα πλακίδια πορσελάνης.

Θα τοποθετηθούν τα δάπεδα (μάρμαρα, πλακάκια)

Θα τοποθετηθούν τα κουφώματα

Θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του υδραυλικού εξοπλισμού και των Η/Μ εγκαταστάσεων

Λοιπές εργασίες-τελειώματα

### Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

### Κίνδυνος από σύγκρουση-ανατροπή μηχ/των.

### Κίνδυνος από πτώση υλικών κατά την μεταφορά, χρήση ασβέστη.

### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

### Κίνδυνος εκρήξεων από φλόγιστρα.

### Κίνδυνος εργατικού ατυχήματος από δίσκο κοπής, θόρυβος.

### Κίνδυνος πυρκαγιάς από χρήση φλόγας, κίνδυνος εκρήξεων.

### Κίνδυνος κοπής ή ατυχήματος κατά την μεταφορά.

### Κίνδυνος από κινούμενα οχήματα πλησίον του έργου.

### Κίνδυνος από ανατροπές καθαιρούμενων ιστών.

### Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

### 1. Ημερομηνία διαβίβασης .............................................................................

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 27,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.  Κύριος(οι) του έργου και διεύθυνση(εις) : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

4. Είδος έργου και χρήση αυτού: Εκτέλεση εργασιών για την διαρρύθμιση των χώρων υγιεινής του δευτέρου ορόφου της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Έργο κτιριακό)

### 5.  Ανάδοχος(οι) του έργου και διεύθυνση(εις) ...………………………………….

### 6. Συντονιστής(ες) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση του έργου και διεύθυνση ………………………………………………………

### 7. Συντονιστής(ες) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και διεύθυνση(εις)    ...................................................................

### 8.   Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο ............

### 9.   Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου .................................................

### 10. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο ..............

### 11. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούμενων στο εργοτάξιο.

### Εργολάβοι ................ – Υπεργολάβοι ................. – Αυτοαπασχολούμενοι ..........

### 12. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί ...............................

### 13. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοσμένων μεθόδων εργασίας κατά  φάση:

### .1   Κατασκευές ............

### .2   Διαμόρφωση ή εξοπλισμός ...........................................................

### .3   Μετατροπές .....................................................................................

### .4   Ανακαινίσεις ....................................................................................

### .5   Επισκευές ……………………………………………………………….

### .6   Διαλύσεις ..........................................................................................

### .7   Κατεδαφίσεις ...................................................................................

### .8   Έκτακτη συντήρηση ........................................................................

### .9   Τακτική συντήρηση - εργασίες βαφής και καθαρισμού ……..............

### .10 Εξυγίανση ......………...................................................................................

14. Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων:

  - Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άμμο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από την φύση της δραστηριότητας ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου.

14.2 Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

14.3  Εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισμό ελεγχομένων ή επιτηρούμενων περιοχών όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 20 της κοινής υπουργικής απόφασης Αποφ-Α2στ/1539/13-5-85 «Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσμού και των εργαζομένων από κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες» σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑΤΟΜ της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 (ΦΕΚ 280/Β).

14.4  Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης.

14.5  Εργασίες κοντά σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

14.6  Φρέατα, υπόγειες χωματουργικές εργασίες και σήραγγες.

14.7 Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων.

### Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### 1. Γενικά

Το έργο αφορά  στην εκτέλεση των εργασιών για την αλλαγή διαρρύθμισης των χώρων υγιεινής του δευτέρου ορόφου της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Οι υπάρχοντες χώροι υγιεινής βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση κατασκευαστικά, κρίνεται όμως αναγκαία η αλλαγή διαρρύθμισης του χώρου, με στόχο τον αποκλεισμό της πρόσβασης από το εσωτερικό της αίθουσας καθώς η λειτουργία τους αποδείχθηκε ανεπιτυχής και την διαμόρφωση ενός συγκροτήματος με μοναδική είσοδο από το χώρο του κλιμακοστασίου. Επίσης προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου, έτσι ενόψει των αλλαγών ένα τμήμα των wc θα διαμορφωθεί σε αποθηκευτικό χώρο

##### 2. Εργασίες – Οργάνωση Έργου

Θα καθαιρεθούν οι εσωτερικές  τοιχοποιίες, η ψευδοροφή και τα δάπεδα. Θα διαμορφωθεί το άνοιγμα στον χώρο που βρίσκεται απέναντι στον χώρο των WC.

Εγκατάσταση εργοταξίου

Θα κατασκευαστούν οι εσωτερικές τοιχοποιίες των χώρων υγιεινής.

Θα γίνει η προετοιμασία των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και η τοποθέτηση των σωληνώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Θα τοποθετηθούν  λαμπάδες και ψευτόκασες και θα επιχριστούν οι τοιχοποιίες.

Θα κατασκευαστούν οι ψευδοροφές και το τμήμα τοίχου γυψοσανίδας στην είσοδο των χώρων των WC.

Θα γίνει η επένδυση με τα πλακίδια πορσελάνης.

Θα τοποθετηθούν τα δάπεδα (μάρμαρα, πλακάκια)

Θα τοποθετηθούν τα κουφώματα

Θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του υδραυλικού εξοπλισμού και των Η/Μ εγκαταστάσεων

Θεσσαλονίκη,  ΜΑΡΤΙΟΣ   2007

Η Συντάξασα

Ε. Τόπλη