ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. αντικειμενο του τμηματοσ

Κύριο αντικείμενο του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος είναι:

- Η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση νέων έργων πρασίνου και παρεμφερών έργων

- Η ολοκλήρωση φυτοτεχνικών μελετών, η παρακολούθηση της διεξαγωγής διαγωνισμών έργων και ανάθεσης μελετών και η επίβλεψη των συμβάσεων μελετών

- Η μελέτη και σχεδίαση δημιουργίας πρασίνου σε νέους χώρους και η ανανέωση του σχεδιασμού και της φύτευσης σε υπάρχοντες χώρους πρασίνου

- Η εφαρμογή στην πράξη των μελετών και σχεδίων του Τμήματος με την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων και μικρής έκτασης δομικών κατασκευών

- Η μελέτη και εισήγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκαίων ποσοτήτων του κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης χώρων πρασίνου

Β. μελετες

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος συνέταξε τη μελέτη του έργου «Αναπλάσεις πάρκων και νησίδων» Τ.Π. προϋπολογισμού 191.700,00 €.

Επίσης ολοκληρώθηκαν η  Τεχνική Έκθεση και η Προεκτίμηση Αμοιβής για την ανάθεση μελέτης στο χώρο πρασίνου μεταξύ των οδών Λαγκαδά-Δραγουμάνου-Λαυρίου-Ιβάνωφ στο Ο.Τ. 70.

Γ. εκπονηση  φυτοτεχνικων μελετων

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 εκπονήθηκαν οι παρακάτω φυτοτεχνικές μελέτες:

- Διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Νέστορος Τύπα στο τμήμα από την οδό Μερκουρίου έως την οδό Δελφών της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών

- Διαμόρφωση του πεζόδρομου μεταξύ των οδών Παπάφη και Κανάρη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

- Διαμόρφωση Σχολικών δακτυλίων για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών επί της οδού Κορίνθου από την οδό Παπάφη έως και την οδό Αιτωλικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

- Διανοίξεις– Διαμορφώσεις οδών περιοχής Τροχιοδρομικών εργολαβία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Δ. επιβλεψεις φυτοτεχνικων  εργασιων

Από στελέχη του Τμήματος πραγματοποιήθηκαν οι επιβλέψεις των φυτοτεχνικών εργασιών των ακόλουθων έργων:

- Ανάπλαση άξονα Αγ.Σοφίας – Αχειροποιήτου από την οδό Μακένζυ Κίγκ έως Ι.Τσιμισκή

- Ανάπλαση Πλ. Καούδη

- Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα  Αποστόλων

- Ανάπλαση οδού Κίμωνος Βόγα και λοιπών καθέτων οδών

- Ανάπλαση σχολικής αυλής 59ου και 60ου νηπιαγωγείων

- Ανάπλαση σχολικής αυλής 37ου και 41ου νηπιαγωγείων

- Άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων (δενδροδόχοι κ.λπ.)

Ε. εκτελεση εργασιων με το εργατοτεχνικο προσωπικο του τμηματος

Το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος διαθέτει ένα συνεργείο Δομικών Κατασκευών το οποίο εκτελεί οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας και ένα συνεργείο Ανακατασκευών το οποίο πραγματοποιεί αναπλάσεις (ανακατασκευή-διαμόρφωση-αναμόρφωση) χώρων πρασίνου. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν από τα παραπάνω συνεργεία κατά το έτος 2015 είναι οι ακόλουθες:

- Συνεργείο Δομικών Κατασκευών

1α. Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών-ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων

- Βαφή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και επιφανειών σε πάρκα και νησίδες (Πάρκο Γαλλίας, Τρίγωνα Καρακάση, Νησίδες Αρτάκης,  Αμφιπόλεως 1, Αμφιπόλεως 2, νησίδα Π.Π. Γερμανού, Πεζόδρομος Λούλια, Αρτάκης)

1β. Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος- τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις

- Αποκατάσταση δαπέδων και τμημάτων πλακόστρωσης πεζοδρομίων μετά από εκσκαφή για τη δημιουργία και επισκευή αρδευτικών δικτύων  (Βελλίδειο, Αγ. Σπυρίδωνος, Εθνικής Αντίστασης και Ειρήνης, Αγ. Σοφίας, Τσέλιου)

- Ανακατασκευή των δενδροδόχων  των πεζοδρομίων (Σιδηροκάστρου)

- Aνακατασκευή κατεστραμμένων χαμηλών τοιχίων παρτεριών (Αδριανουπόλεως και Φαίδρας)

- Ανακατασκευή φρεατίων άρδευσης και τοποθέτηση μεταλλικών καλυμμάτων (πάρκο Πολυδώρου, πάρκο Αγ. Νέστορος, πάρκο Αγ.Δημητρίου –Βενιζέλου)

- Εξαγωγή πρέμνων και αποκατάσταση τμημάτων πλακόστρωσης πεζοδρομίων (Οδός Καππαδοκίας)

1γ. Αποξήλωση κατεστραμμένων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων-τοποθέτηση νέων προστατευτικών μεταλλικών εμποδίων για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων σε χώρους πρασίνου

- Απομάκρυνση κατεστραμμένων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων  σε πάρκα και νησίδες (Μέγαρο Μουσικής, παρτέρια Αγγελάκη)

- Toποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος των πάρκων (Αλ. Σβώλου – Π.Π. Γερμανού, Π. Λεβαντή – Μεσολογγίτη)

- Τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών πασάλων σε χώρο πρασίνου (πάρκο Μελενίκου, πάρκο Λεωφόρος ΟΧΙ)

1δ. Ξυλουργικές εργασίες

- Κατασκευή χώρου W.C. δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (Πάρκο Παραλή)

1ε. Συντήρηση τεχνητής λίμνης

- Άντληση υδάτων και άδειασμα δεξαμενής στο πάρκο Ιβάνωφ

1στ. Συντήρηση των κατασκευών του Ζωολογικού Κήπου του Δ.Θ.

- Βαφές μεταλλικών επιφανειών, κατασκευή ράμπας από μπετόν για την φορτοεκφόρτωση μηχανημάτων, επισκευή τμήματος περίφραξης και μεταλλικών θυρών, κατασκευή ξύλινων ταϊστρών, τσιμεντοστρώσεις για διαπλάτυνση διαδρόμου στο χώρο αποθήκευσης υλικών, αποκατάσταση της ξύλινης κουπαστής των κιγκλιδωμάτων στα όρια των διαδρόμων, αποκατάσταση τμημάτων πλακοστρώσεων (σχιστόπλακες) στην είσοδο και έμπροσθεν του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

- Συνεργείο Ανακατασκευών

2α. Αναμορφώσεις χώρων πρασίνου

- Αναμόρφωση χώρου πρασίνου στο πάρκο Γαλλίας 270 τ.μ.

- Αναμόρφωση παρτεριών στον Πεζόδρομο Στρ. Λιούμπα 65 τ.μ.

- Αναμόρφωση χώρου πρασίνου στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 55 τ.μ.

- Αναμόρφωση παρτεριών στο Πεζόδρομο Βικοπούλου 35 τ.μ.

- Αναμόρφωση παρτεριών στο Πεζόδρομο Λουκιανού 15 τ.μ.

- Αναμόρφωση παρτεριών στο Πεζόδρομο Ιατρού Ζάννα  16 τ.μ.

- Αναμόρφωση χώρου πρασίνου στην Πλατεία Καλλιθέας 318 τ.μ.

- Αναμόρφωση χώρου πρασίνου στο πάρκο Τομπάζη 1020 τ.μ.

- Αναμόρφωση παρτεριού Ιασωνίδου-Φιλίππου-Ολύμπου έκτασης 66 τ.μ.

- Αναμόρφωση χώρου πρασίνου στο πάρκο Καππαδοκίας – Σάντας, 313 τ.μ.

2β. Ανακατασκευές χώρων πρασίνου

- Ανακατασκευή πάρκου Μελενίκου έκτασης 2200 τ.μ.

- Ανακατασκευή πάρκου  Π. Λεβαντή και Μεσολογγίτη έκτασης 105 τ.μ.

- Ανακατασκευή πάρκου Καισαρείας και Καλλιπόλεως  έκτασης 330 τ.μ.

- Ανακατασκευή  Πεζόδρομου Δουσμάνη έκτασης 256 τ.μ.

- Ανακατασκευή πάρκου Στάβλοι έκτασης 520 τ.μ.

2γ. Διαμορφώσεις χώρων πρασίνου

- Διαμόρφωση χώρου πρασίνου  μεταξύ των Τειχών και της Λεωφόρου ΟΧΙ 60 τ.μ.

- Διαμόρφωση χώρου πρασίνου που προέκυψε από την απομάκρυνση του καρουζέλ στο πάρκο Μηνά Πατρικίου 50 τ.μ.

- Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη Νησίδα Αγ. Δημητρίου (Γρ. Λαμπράκη-Μήλου) 290 τ.μ.

- Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στον αύλειο χώρο του Φιλοξενείου Μεταναστών του Δ.Θ.  15  τ.μ.

2δ. Διάφορες εργασίες

- Πλήρωση με χώμα και φύτευση ζαρντινιερών (Οδός Κλειούς, Λεωφόρος ΟΧΙ, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων)

- Κλάδεμα δένδρων σε δενδροστοιχίες στο Δ΄ και Ε΄ Δημοτικό Διαμέρισμα (Άνδρου, Αναξιμάνδρου, Ετεοκλέους)

- Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 15 τ.μ. περιμετρικά από το γλυπτό  «ΙΝUKSHUK» στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου

- Δημιουργία χώρου πρασίνου με φυτεύσεις και εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 100 τ.μ. στο περίπτερο του Δ.Θ.  μέσα στη Δ.Ε.Θ.

- Προετοιμασία, μεταφορά και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικων δένδρων σε διάφορα σημεία της πόλης (Βαφοπούλειο, Δ/νση Αρχιτεκτονικού, Κ.Ε.Π. Αγγελάκη, Δημαρχείο, Α΄ Δημοτική Κοινότητα, Β΄Δημοτική Κοινότητα, Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας, Κέντρο Ιστορίας Μπίλλη)

Συνολικά έχουν γίνει αναπλάσεις χώρων πρασίνου σε έκταση περίπου 6 στρεμμάτων. Τα είδη των αναπλάσεων καθώς και το ποσοστό της έκτασης που αντιστοιχεί σε κάθε είδος φαίνονται στο παρακάτω γράφημα.

Επίσης έγινε εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου σε  έκταση  2,9 στρεμμάτων και σπορά γκαζόν σε έκταση 3,4 στρεμμάτων. Φυτεύτηκαν 107 δένδρα, 2175 θάμνοι και 635 εποχικά φυτά σε διάφορες Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά οι φυτεύσεις στις Δημοτικές Κοινότητες φαίνονται στο παρακάτω γράφημα:

ΣΤ. συμμετοχη σε επιτροπες

Στελέχη του Τμήματος συμμετείχαν στις ακόλουθες Επιτροπές:

- Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου και κλάδευση & φύτευση δένδρων στα δημοτικά πεζοδρόμια» προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με ΦΠΑ

- Επιτροπή διενέργειας - αξιολόγησης απευθείας αναθέσεων και πρόχειρων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών - εργασιών και μεταφορών (του Π.Δ. 28/80) και προμηθειών υλικών (άρθ.19 & 20 της 11389/93 Υπ. Απόφασης περί ΕΚΠΟΤΑ) της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

- Επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

- Επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια φλούδας πεύκου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

- Επιτροπή παραλαβής προμήθειας σπόρων εποχικών φυτών, σπόρων χλοοτάπητα, θάμνων, δέντρων, φυτών εσωτερικού χώρου, έρριζων μοσχευμάτων χρυσανθέμων και σπορόφυτων κυκλάμινου και πρίμουλας

- Επιτροπή παραλαβής γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

- Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών αφοδευτηρίων» της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων

- Επιτροπή παραλαβής γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

- Επιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών-εργασιών και μεταφορών (Π.Δ. 28/80) για τις απευθείας αναθέσεις και τους διαγωνισμούς για το έτος 2015 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

- Ομάδα εργασίας τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης εκλογικού υλικού για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου

- Επιτροπή Υπεύθυνων Τυποποίησης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

Ζ. προμηθειες υλικων

Από το Τμήμα πραγματοποιήθηκαν 2 πρόχειροι διαγωνισμοί που αφορούσαν την προμήθεια σπόρων-φυτικού υλικού και φυτοφαρμάκων-λιπασμάτων-βελτιωτικών εδάφους και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας σπόρων-φυτικού υλικού έτους 2014. Επίσης το Τμήμα συμμετείχε στους ενιαίους διαγωνισμούς του Δ.Θ. για την προμήθεια επίπλων και την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων. Ο προϋπολογισμός των διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ € |
| --- | --- |
| Προμήθεια σπόρων, θάμνων, δένδρων, πολυετών πόων, φυτών εσωτερικού χώρου, έρριζων μοσχευμάτων, σπορόφυτων | 67.798,87 € |
| Προμήθεια φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 9.995,78 € |
| Προμήθεια επίπλων | 9.879,36 € |
| Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 29.175,02 € |

Η. προγραμμα integrated green cities  (ingreenci)

Στέλεχος του Τμήματος συμμετείχε στο πρόγραμμα Integrated Green Cities πραγματοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

- Παρακολούθηση των ενεργειών του Συμβούλου του έργου

- Επικοινωνία και επίλυση διαδικασιών διαχείρισης του έργου με τη Διαχειριστική αρχή

- Διαρκής Συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

- Διεκπεραίωση-προώθηση τιμολογίων λόγω κλεισίματος του προγράμματος

- Αποστολή Progress report στη Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος

Θ. δικτυο ελληνικων πρασινων πολεων (δεππ)

Το ΔΕΠΠ, στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των πόλεων - μελών του και στην ανάληψη κοινών δράσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στέλεχος του Τμήματος συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων στο Δημαρχείο Αθηναίων, η οποία επικεντρώθηκε σε οργανωτικά, λειτουργικά και οικονομικά θέματα.

Ι. συμμετοχη σε συνεδρια-ομάδες εργασιας

Στελέχη του Τμήματος συμμετείχαν:

- Στο 3ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ-ΕΥΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», Αθήνα 10-12 Δεκεμβρίου 2015, με παρουσίαση «Ανάπλαση της οδού 28ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκης με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

- Στην ομάδα εργασίας «Δίκτυο Ανάπτυξης» - Οριζόντια δικτύωση υπηρεσιών για την προώθηση αναπτυξιακών σχεδίων σε χρηματοδοτικά μέσα συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Στην  ομάδα εργασίας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ – ΑΔΕΣΠΟΤΑ»

- Εκπροσώπηση της Ομάδας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ – ΑΔΕΣΠΟΤΑ» στην εκδήλωση με θέμα “Προοπτικές μετεξέλιξης του ζωολογικού κήπου” που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ 2015

ΙΑ. κανονισμος πρασινου και περιβαλλοντος δημου θεσσαλονικησ

Η προστασία του πρασίνου και του περιβάλλοντος αποτελεί μείζονα προτεραιότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης καθότι το αστικό πράσινο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μέσα από τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προσφέρει.

Από το Τμήμα ολοκληρώθηκε το πρώτο σχέδιο του Κανονισμού Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες για την προστασία, ορθή χρήση και λειτουργία των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου και του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων, προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες.

ΙΒ. αναζητηση ιδιοκτησιακου καθεστωτοσ

Από το Τμήμα πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος διάφορων χώρων μετά από καταγγελίες, αιτήματα κ.λπ. δημοτών σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες ( Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων, Διεύθυνση Δασών κ.α.).

ΙΓ. επιμελητησ εισπραξησ

Επιπλέον, στέλεχος του Τμήματος εκτέλεσε καθήκοντα Επιμελητού Είσπραξης σύμφωνα με την 1768/2015 Απόφαση Δημάρχου.